ФКПУ «НТТИ» МНТРУДА РОССИИ

Утверждаю

Зам. Директора по УМР

\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Ю. Саенко

17.12.2014 г.

**Задание**

На курсовое проектирование по МДК.02.2 Технология разработки и защиты баз данных профессионального модуля ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных

Исполнитель, студент: **Роман Андрей Геннадьевич** Группа: **2 сп.пр**

Тема проекта: **Разработка баз данных и клиентского приложения для учета продаж автомобилей в автосалоне**

**График выполнения проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Объем, % | Срок выполнения |
| Анализ предметной области и формирование требований пользователей | 10% | 20.12.2014 |
| Проектирование и создание базы данных | 30% | 25.05.2015 |
| Разработка прикладных программ | 20% | 15.10.2015 |
| Технология обработки информации | 10% | 20.10.2015 |
| Тестирование | 15% | 20.12.2015 |
| Оформление документации | 5% | 25.12.2015 |
| Всего: | 100% |  |

Дата выдачи задания: 17.12.2014

Дата защиты: 20.04.2016

Преподаватель: \_\_\_\_\_\_\_ О.В. Полякова

Рассмотрено на заседании ПЦК ОПД и СД специальности 09.02.03 ПКС 10.12.2014 протокол № 4

Преподаватель: ПЦК \_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Полякова